UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BASES DEL PROCEDIMIENTO A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

NO. IO-920051985-N2-2017

“CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO CAMPUS JUCHITÁN"

2017

ÍNDICE

PRIMERA:	GENERALIDADES DE LA OBRA	5

A.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN.	5

B.	ORIGEN DE LOS RECURSOS.	6

C.	REPRESENTACIÓN	6

D.	EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN SE ENTENDERÁ POR:	6

SEGUNDA: MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN	8

TERCERA: REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE	8

QUINTA:	SUBCONTRATACIÓN	12

SEXTA:	IDIOMA	12

SÉPTIMA: 	UBICACIÓN	12

OCTAVA:	INICIO, TERMINACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	13

NOVENA:	PORCENTAJE DE ANTICIPOS Y RETENCIONES	13

DÉCIMA: 	GARANTÍAS	14

DÉCIMA PRIMERA:	DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN	15

DÉCIMA SEGUNDA:	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	24

DÉCIMA TERCERA:	JUNTA DE ACLARACIONES	24

DÉCIMA CUARTA:	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	25

DÉCIMA QUINTA:	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	26

DÉCIMA SEXTA:	CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA	28

DÉCIMA SÉPTIMA:	PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN	30

DÉCIMA OCTAVA:	LICITACIÓN DESIERTA	30

DÉCIMA NOVENA:	COMUNICACIÓN DEL FALLO	30

VIGÉSIMA: DEL CONTRATO	31

VIGÉSIMA PRIMERA:	CONDICIONES DE PRECIO	35

VIGÉSIMA SEGUNDA:	FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS	35

VIGÉSIMA TERCERA:	CONTROVÉRSIAS E INCONFORMIDADES	37

VIGÉSIMA CUARTA:	COMPLEMENTARIAS	37

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

NO. IO-920051985-N2-2017

BASES DEL PROCEDIMIENTO A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. IO-920051985-N2-2017, “CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO CAMPUS JUCHITÁN”.

La UNIVERSIDAD DEL ISTMO por conducto de la Vicerrectoría de Administración, en cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y de conformidad con la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas de carácter Estatal No. IO-920051985-N2-2017, le invita a participar en la formulación de las propuestas Técnico - Económica para la ejecución de la obra que se detallan a continuación:

Calendario de eventos para la INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS:

| Concepto | Visita de Obra | Junta de Aclaraciones | Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica |  | Apertura de Propuesta Económica | Fallo | Firma de Contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Campus Juchitán |  |  | Campus Ixtepec |  |  | Campus Juchitán |
| Fecha: | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 18/12/2017 |  | 18/12/2017 | 20/12/2017 | 21/12/2017 |
| Hora del Evento: | 10:00 hrs. | 10:45 hrs. | 10:00 hrs. |  | 13:00 hrs. | 10:00 hrs. | 09:00 hrs |

La información necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica de la convocatoria de la presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, estará a disposición de los interesados, en días hábiles, de las 9:00 a las 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs, en la oficinas de la CONVOCANTE en: Ciudad Universitaria s/n, Carretera Transísmica Juchitán - La Ventosa Km. 14, La Ventosa, Oaxaca, C.P. 70102, Teléfono: 01 971 71 2 70 50 Ext. 309 y 218, correos electrónicos: claudyruiz@hotmail.com; compras@bianni.unistmo.edu.mx, en donde deberá presentar o enviar un oficio manifestando su interés por participar en el procedimiento, la información puede ser consultada en la página de internet http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones_invitaciones.html en el módulo de licitaciones e invitaciones.

A continuación se estipulan las BASES DEL PROCEDIMIENTO A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS para la preparación, presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo a las siguientes:

BASES

# PRIMERA:	GENERALIDADES DE LA OBRA

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN.

“CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO CAMPUS JUCHITÁN.”

Se realizará el mejoramiento del terreno, el desplante de la cimentación es  a base de zapatas corridas de concreto armado, columnas de concreto armado de 1.00x0.30 mtrs  muro de tabicón de 14 cm. aplanado con cemento cal arena, piso de 10 cm. de espesor reforzado con malla electrosoldad 10/10-6-6, instalación hidrosanitarias, eléctrica, climas y de sonido.

## ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Los recursos que se aplicaran provienen del RAMO 33 del “Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa Superior (FAM IES CAPITAL 2017)” según oficio de autorización de recursos SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/6155/2017, de fecha 06 de diciembre de 2017 emitido por la Subsecretaria de Planeación e Inversión Pública, Lic. Reyna Amada Velázquez Montes. Por lo tanto la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, será la normativa.

## REPRESENTACIÓN

La UNIVERSIDAD DEL ISTMO, señala al C. L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz, Vicerrector de Administración, como representante para llevar a cabo la presente Licitación. Será el funcionario responsable del inicio, desarrollo y conclusión del presente proceso licitatorio.

## EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN SE ENTENDERÁ POR:

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.- Invitación a los interesados en participar en la INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, en la cual se establecen las Bases a las que se sujetará el procedimiento de contratación.

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

EL LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

LA CONVOCANTE.- Unidad administrativa (Universidad del Istmo), responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato.

EL CONTRATISTA.- Persona que celebre Contratos de Obras Públicas.

LA INSTITUCIÓN.- Universidad del Istmo.

# SEGUNDA: MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

La UNISTMO podrá modificar las bases de la licitación de conformidad con el Artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

# TERCERA: REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE

Sesenta minutos antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, los licitantes para su registro, deberán presentar los siguientes documentos en original o copia certificada para cotejo y una copia fotostática simple que entregarán a ésta convocante, sin incluirlas en ninguno de los paquetes de su propuesta; con el fin de que acrediten su existencia y personalidad jurídica los licitantes. Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado de la documentación solicitada en la propuesta técnica.

- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro, dentro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez o su área conurbana y nombrar un apoderado con facultades suficientes para que los represente dentro de la jurisdicción. Lo anterior en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás Leyes aplicables en el supuesto. Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dirección.

- Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la licitante, tratándose de persona moral, y escrito mediante el cual la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

  - De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas y modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

  - Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó y acompañando copia fotostática simple de toda esta información.

La persona antes citada podrá otorgar carta poder simple a otra, para que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la Licitación, acompañando original y fotocopia de identificación oficial con firma, a excepción de la firma de contrato.

- Declaración anual de impuestos del ejercicio 2016, estados financieros del ejercicio 2016, preferentemente auditados por Contador Público independiente con registro ante S.H.C.P., presentando la copia del registro y cédula profesional; así como el comparativo de las razones financieras básicas por el ejercicio fiscal 2016, salvo empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de las propuestas. Acreditando un capital contable de $3´000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en todos los estados financieros y, en caso de estar obligado conforme al artículo 32-A del C.F.F., éstos deberán de estar dictaminados. Asimismo el documento actualizado y expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017.

La presentación de ésta documentación es independiente de la copia que se entregará en el Anexo 7.A.7.

La presentación de los documentos especificados en los puntos 1 al 3, servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

- Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. Anexo 7.A.1.6.

CUARTA:	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia de la empresa en: construcción de obras civiles similares a las del objeto de la Licitación, acreditada con:

- Curriculum de la empresa

- Copia de las carátulas de los contratos y del acta de entrega-recepción de los contratos que ha celebrado, los cuales deben aparecer a nombre de la empresa y del representante legal.

- Acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentación de la curricula del personal técnico encargado de los trabajos y acompañar el contrato de trabajo o servicios profesionales celebrado con la empresa licitante, debiendo considerar que: el personal técnico deberá contar con experiencia en proyectos de construcción de obras similares a las de la licitación, para tal efecto deberá presentar anexo a la curricula, documentación que compruebe lo indicado en la curricula.

- Tratándose del Responsable de Obra, deberá contar con licencia vigente del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca DRO Tipo A, de acuerdo con el Art. 31 Fracción XXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y Cédula Profesional en el ramo de la construcción, de conformidad con el Art. 58 fracción II y demás aplicables del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.

- Los Licitantes deberán presentar Constancia de Liberación, que en su oportunidad le expidió la Universidad del Istmo, a aquellos Contratistas que fueron adjudicados con Contratos de Obra Pública y que les fue entregada como complemento del Acta de Entrega Recepción, al haber cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones del contrato y por ende del concurso de Licitación. LOS LICITANTES QUE NO HAYAN SIDO ADJUDICADOS CON CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CONVOCADOS POR LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, DEBERÁN PRESENTAR EN HOJAS CON EL MEMBRETE DE LA EMPRESA, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO HABER CELEBRADO NINGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON LA MISMA Y POR ENDE NO ESTAR OBLIGADO A SU PRESENTACIÓN (ANEXO 7.A.14).

La capacidad en que se hace mención podrá ser verificada en cualquier tiempo por la UNISTMO.

# QUINTA:	SUBCONTRATACIÓN

No se podrá sub-contratar la obra objeto de la Licitación, en ninguna de sus partes.

# SEXTA:	IDIOMA

La propuesta debe presentarse en idioma español y en Moneda Nacional, así como la clara manifestación de que la misma tendrá vigencia durante todo el proceso de la licitación

# SÉPTIMA: 	UBICACIÓN

El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en: Universidad del Istmo, campus Juchitán, Ciudad Universitaria s/n, Carretera Transísmica Juchitán - La Ventosa Km. 14, La Ventosa, Oaxaca, C.P. 70102.

# OCTAVA:	INICIO, TERMINACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de los trabajos será de 10 (diez) días naturales. La fecha de inicio de los trabajos, será el día 21 de diciembre de 2017, la fecha estimada de terminación será el día 30 de diciembre del 2017. Sin embargo, el licitante podrá comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado, el cual será evaluado por la UNISTMO, a fin de verificar que en el plazo propuesto sea factible realizar los trabajos.

# NOVENA:	PORCENTAJE DE ANTICIPOS Y RETENCIONES

La UNISTMO otorgará un anticipo máximo del 30% de la asignación presupuestal para el inicio de los trabajos y para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos que se instalen permanentemente, de la asignación aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, previa entrega de la garantía correspondiente de conformidad con el Artículo 37, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

La convocante podrá requerir en cualquier momento la acreditación fehaciente de la aplicación del anticipo otorgado, en los conceptos enunciados, cuando así lo considere oportuno y el contratista deberá presentar el informe solicitado con la documentación que lo sustente, en el plazo que establezca la convocante que no será menor de 3 días hábiles.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley en materia, las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases que en su caso se adjudique al licitante, serán sujetas a las retenciones por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspección y control de la Secretaría de la Contraloría, se retendrá el cinco al millar, así como el 2.5% del importe total de la obra sin IVA por cargos de supervisión de acuerdo al Artículo 56 y 81 de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca.

# DÉCIMA: 	GARANTÍAS

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para asegurar el cumplimiento del contrato, el Licitante deberá entregar fianza garantía por un valor del 10% del monto total de la obra incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) (Artículo 37 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca) a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

- DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: El Licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A).

La fianza deberá presentarse a más tardar 10 días hábiles contados a partir de que se reciba formalmente copia del acta de fallo.

- DE VICIOS OCULTOS: El Licitante deberá garantizar los vicios ocultos, por un periodo mínimo de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra con una fianza por un importe del 10% del valor total de la Obra, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, conforme lo dispone el artículo 37 fracción III de la Ley, incluido el impuesto al valor agregado. (I.V.A.).

# DÉCIMA PRIMERA:	DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales será integrada dicha proposición la que presentará en el Acto de Presentación y Apertura las cuales contendrán, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

1.	Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la empresa, excepto aquellas que le fueron entregadas por la UNISTMO en cuyo caso deberán identificarse con el nombre o sello de la empresa participante.

2.	Las propuestas deberán presentarse en sobres por separado, en el orden que se establece en el punto núm. 7 de la presente cláusula, incluyendo toda la documentación proporcionada por la UNISTMO dentro del sobre cerrado y sellado en forma inviolable; el sobre deberá identificarse por su contenido con el siguiente rotulado:

PROPUESTA TÉCNICA O PROPUESTA ECONÓMICA Nº DE LICITACIÓN NO. IO-920051985-N2-2017 NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL LICITANTE HORA Y FECHA “NO ABRIR ANTES DE LAS ____:00 Hrs. del día ___ de diciembre de 2017”

3.	Deberán de proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados en los formatos proporcionados por la Universidad del Istmo, sin correcciones ni enmendaduras, respetando la estructura del formato y diseño proporcionado en las Convocatoria a las bases de licitación y que contengan toda la información solicitada

4.	Todos los documentos de la propuesta deberán estar rubricados por el representante legal y con el sello de la empresa, para lo cual deberá manifestar en papel membretado, anexo a estas instrucciones el haber realizado la firma, antefirma y sello de su propuesta.

5.	Para una mejor localización de los documentos contenidos en la proposición deberán presentarse debidamente foliados, de manera clara y en lugar visible. Los anexos deben estar separados por hojas de color para su mayor identificación

6.- Todo lo referente a costos de materiales, maquinaria, equipo y mano de obra deberá estar considerado puesta en el lugar de ejecución de los trabajos, incluyendo todos los gastos que le son inherentes.

7.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:

| 7.A. PROPUESTA TÉCNICA: | EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: |
| --- | --- |
| EL PRIMER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO POR: |  |
| ANEXO 7.A.1 | COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE SUS MODIFICACIONES CON EL SELLO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ASÍ COMO PODERES NOTARIALES. ACTA DE NACIMIENTO EN SU CASO, IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA, R.F.C. Y DEL IMSS. (ORIGINALES PARA SU COTEJO). |
| ANEXO 7.A.1.1 | COPIA DEL OFICIO DE INVITACIÓN. |
| ANEXO 7.A.1.2 | CARTA PODER DEL ASISTENTE, ACOMPAÑANDO COPIA SIMPLE DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS QUE FIRMAN LA CARTA PODER. |
| ANEXO 7.A.1.3 | MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS RECONOCIENDO LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. |
| ANEXO 7.A.1.4 | MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL ESTADO DE OAXACA Y SEÑALAR SU DOMICILIO FISCAL. |
| ANEXO 7.A.1.5 | COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DEL REGISTRO(S) PATRONAL(ES) ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA, EN MATERIA ESTATAL Y DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS EN MATERIA FEDERAL EN CASO DE CONTAR CON ÉL. |
| ANEXO 7.A.1.6 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. |
| ANEXO 7.A.2 | BASES DE LICITACIÓN. |
| ANEXO 7.A.3. | MODELO DE CONTRATO |
| ANEXO 7.A.3.1 | MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO. |
| ANEXO 7.A.4 | ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA. |
| ANEXO 7.A.5 | LAS ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y CONSTANCIAS DE VISITA (copias). |
| ANEXO 7.A.6 | MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LO SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. |
| ANEXO 7.A.7 | DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO 2016, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016, PREFERENTEMENTE AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO ANTE S.H.C.P., PRESENTANDO LA COPIA DEL REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL; ASÍ COMO EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS POR EL EJERCICIO FISCAL 2016, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CAPITAL CONTABLE DE $3´000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA, Y EN CASO DE ESTAR OBLIGADOS CONFORME AL ARTÍCULO 32-A DEL C.F.F., ESTOS DEBERÁN ESTAR DICTAMINADOS. ASIMISMO EL DOCUMENTO ACTUALIZADO Y EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME AL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y A LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2017. NOTA: LA COPIA QUE SE INCLUYE EN ESTE ANEXO ES INDEPENDIENTE DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA ACREDITACIÓN, ASÍ COMO EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS. |
| ANEXO 7.A.8 | MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. |
| ANEXO 7.A.9 | MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN. |
| ANEXO 7.A.10 | MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, INDICANDO MONTOS Y AVANCES. |
| ANEXO 7.A.10.1 | CURRÍCULUM DE LA EMPRESA |
| ANEXO 7.A.10.2 | COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO. |
| ANEXO 7.A.10.3 | CURRÍCULUM DEL PERSONAL TÉCNICO |
| ANEXO 7.A.10.3.1 | IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE. |
| ANEXO 7.A.10.3.2 | COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA DRO TIPO A Y COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL MISMO. |
| ANEXO 7.A.11 | MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. |
| ANEXO 7.A.12 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. |
| ANEXO 7.A.13 | MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER QUE LA UNISTMO NO LE PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. |
| ANEXO 7.A.14 | CONSTANCIA DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO O MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE OBLIGADO A PRESENTARLO. |
| EL SEGUNDO GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO POR: |  |
| ANEXO 7.A.15 | DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES. |
| ANEXO 7.A.16 | DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| ANEXO 7.A.17 | DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA (RELACIÓN DE SALARIOS BASE Y SALARIOS REALES). |
| ANEXO 7.A.18 | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA ÚTIL, PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LAS MISMAS. |
| ANEXO 7.A.19 | PROGRAMAS CALENDARIZADOS POR PARTIDAS. |
| ANEXO 7.A.19.1 | PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS. |
| ANEXO 7.A.19.2 | PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS. |
| ANEXO 7.A.19.3 | PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS. |
| ANEXO 7.A.19.4 | PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS POR PARTIDAS. |
| ANEXO 7.A.19.5 | PROGRAMAS CALENDARIZADOS DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS. |
| EL TERCER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO POR: |  |
| ANEXO 7.A.20 | PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS. |
| 7.B.PROPUESTA ECONÓMICA | EL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: |
| ANEXO 7.B.1 | LA CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. |
| ANEXO 7.B.2 | CATALOGO DE CONCEPTOS POR UNIDADES DE MEDICIÓN CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (EN LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS ÚNICAMENTE EL VALOR DE PRECIOS UNITARIOS SE EXPRESARA CON LETRA). |
| ANEXO 7.B.3 | ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL. |
| ANEXO 7.B.4 | ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INDIRECTOS, ESTOS DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE OBRA, SEGUROS Y FIANZAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES Y DEMÁS INHERENTES. |
| ANEXO 7.B.5 | ANÁLISIS DETALLADO DE FINANCIAMIENTO, INDICANDO LA TASA DE INTERÉS APLICADA, LA CUAL PERMANECERÁ INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. |
| ANEXO 7.B.6. | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. |
| ANEXO 7.B.6.1. | ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS. |
| ANEXO 7.B.6.2 | ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. |
| ANEXO 7.B.7 | EXPLOSIÓN DE INSUMOS |
| ANEXO 7.B.8 | DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR INFONAVIT, SAR E INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN. |
| ANEXO 7.B.9 | RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR PARTIDA. |
| ANEXO 7.B.10 | PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS. |
| ANEXO 7.B.10.1 | PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS. |
| ANEXO 7.B.10.2 | PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS. |
| ANEXO 7.B.10.3 | PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS. |
| ANEXO 7.B.10.4 | PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIOS POR PARTIDA. |
| ANEXO 7.B.10.5 | PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. |

TODA LA PAPELERÍA ANTES CITADA DEBERÁ VENIR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y SELLO RESPECTIVO, ADEMÁS DEBERÁ ESTAR PREFERENTEMENTE FOLIADA PARA UNA MEJOR LOCALIZACIÓN.

RELACIÓN DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA.

| 7.A. TÉCNICA |  | 7.B. ECONÓMICA |
| --- | --- | --- |
| ANEXO 7.A.1 | ANEXO 7.A.10.3 | ANEXO 7.B.1 |
| ANEXO 7.A.1.1 | ANEXO 7.A.10.3.1 | ANEXO 7.B.2 |
| ANEXO 7.A.1.2 | ANEXO 7.A.10.3.2 | ANEXO 7.B.3 |
| ANEXO 7.A.1.3 | ANEXO 7.A.11 | ANEXO 7.B.4 |
| ANEXO 7.A.1.4 | ANEXO 7.A.12 | ANEXO 7.B.5 |
| ANEXO 7.A.1.5 | ANEXO 7.A.13 | ANEXO 7.B.6. |
| ANEXO 7.A.1.6 | ANEXO 7.A.14 | ANEXO 7.B.6.1. |
| ANEXO 7.A.2 | ANEXO 7.A.15 | ANEXO 7.B.6.2 |
| ANEXO 7.A.3. | ANEXO 7.A.16 | ANEXO 7.B.7 |
| ANEXO 7.A.3.1 | ANEXO 7.A.17 | ANEXO 7.B.8 |
| ANEXO 7.A.4 | ANEXO 7.A.18 | ANEXO 7.B.9 |
| ANEXO 7.A.5 | ANEXO 7.A.19 | ANEXO 7.B.10 |
| ANEXO 7.A.6 | ANEXO 7.A.19.1 | ANEXO 7.B.10.1 |
| ANEXO 7.A.7 | ANEXO 7.A.19.2 | ANEXO 7.B.10.2 |
|  | ANEXO 7.A.19.3 | ANEXO 7.B.10.3 |
| ANEXO 7.A.8 | ANEXO 7.A.19.4 | ANEXO 7.B.10.4 |
| ANEXO 7.A.9 | ANEXO 7.A.19.5 | ANEXO 7.B.10.5 |
| ANEXO 7.A.10 | ANEXO 7.A.20 |  |
| ANEXO 7.A.10.1 |  |  |
| ANEXO 7.A.10.2 |  |  |

Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados y sellados por el representante legal del licitante en cada lado útil de las hojas (ambos lados). Además de estar debidamente foliados. Los anexos deben estar separados por hojas de color, debidamente etiquetados, para su mayor identificación.

# DÉCIMA SEGUNDA:	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

El punto de reunión para la visita al sitio de realización de los trabajos será en la Sala de Juntas ubicado en el edificio de Rectoría de la Universidad del Istmo (Campus Juchitán), ubicada en Ciudad Universitaria s/n, Carretera Transísmica Juchitán - La Ventosa Km. 14, La Ventosa, Oaxaca, C.P. 70102, a las 10:00 horas del día 15 de diciembre del año 2017, de donde se desplazarán al lugar de la Obra. Los licitantes que opten por asistir, serán atendidos por el Titular del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en caso de no asistir, en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales (Anexo 7.A.8), por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan generado el registro y pago de participación a la licitación así como aquellos que autorice la convocante. En ningún caso la Universidad asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes tanto físicas como ambientales, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que la Universidad decidiera encomendárselos. Al término de este acto, se proporcionará constancia de visita.

# DÉCIMA TERCERA:	JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones a las bases de la licitación se celebrará el día 15 de diciembre del año 2017, a las 10:45 horas, al término de la Visita al sitio de realización de la obra, en la cual los licitantes interesados en participar, podrán asistir y solicitar aclaraciones a las bases, sus ANEXOS y a las cláusulas del modelo del contrato, las cuales serán ponderadas por esta Universidad. Las preguntas o dudas podrán ser enviadas con 24 horas de anticipación a la junta de aclaraciones, por escrito vía Internet a los correos electrónicos: claudyruiz@hotmail.com;compras@bianni.unistmo.edu.mx; mediante el Formato de Solicitud de Aclaraciones anexo a esta convocatoria, asimismo la Universidad del Istmo, enviará acuse de recibido de dichas preguntas o dudas por el mismo medio.

La asistencia a estas reuniones es optativa, sin embargo, al término de este acto, se levantará el acta correspondiente, la cual estará a disposición de los licitantes a partir de esta fecha, este documento es parte de la propuesta técnica (ANEXO 7.A.5.).

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la convocante ubicadas en Ciudad Universitaria s/n, Carretera Transísmica Juchitán - La Ventosa Km. 14, La Ventosa, Oaxaca, C.P. 70102, el acta estará visible cinco días hábiles. Así como también estará a disposición de los licitantes en la página http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones_invitaciones.html

# DÉCIMA CUARTA:	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La Presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas se llevara a cabo a las 10:00 Hrs. del día 18 de diciembre del 2017, y la Apertura de las Propuestas Económicas se celebrará a las 13:00 horas del día 18 de diciembre del 2017 en las instalaciones de la en la UNIVERSIDAD DEL ISTMO (Campus Ixtepec), sita en Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 70110, levantándose el Acta respectiva.

Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Licitantes, deberán presentar carta poder e identificación oficial.

# DÉCIMA QUINTA:	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

- La UNISTMO, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Licitación y sus Anexos, que los programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el Licitante, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas.

- Revisar que se hayan utilizado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate.

- Que el cargo por maquinaria y equipo se haya determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos.

- Que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga.

- La UNISTMO juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, por la información que él mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información, por los medios legales que considere pertinentes.

- Si las ofertas económicas conmtienen errores aritméticos, pero la UNISTMO determina que se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación; la Convocante corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren:

a)	Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letra, prevalecerán los indicados en letra.

b)	Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiere un error evidente en la colocación del signo (coma o punto) que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

La UNISTMO ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada.

- La UNISTMO también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, contemplando en el catálogo de conceptos.

- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona cuya propuesta solvente tanto técnica como económica, cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas Bases de Licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la UNISTMO y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

- Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la UNISTMO el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más baja.

- La UNISTMO emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

# DÉCIMA SEXTA:	CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A)	El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación y sus anexos.

B)	Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Ó que no presente la manifestación correspondiente.

C)	Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.

D)	Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitación.

E) 	Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra.

F) 	Las propuestas que por errores aritméticos modifiquen sustancialmente el monto de estas.

G)	La falta de alguno de los requisitos que se requieran en las presentes bases o que algún rubro en lo individual esté incompleto.

H)	Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo, así como su incongruencia entre uno y otro.

I)	Cuando se observen precios unitarios sujetos a especulación en los que se detecte obtener por el proponente una ventaja premeditada. (Precios no remunerativos).

J)	Que se presenten períodos de ejecución superiores al propuesto y establecido en las bases.

K) 	Que las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal asignado a la Universidad del Istmo para la realización de la obra.

# DÉCIMA SÉPTIMA:	PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes podrá ser negociada.

# DÉCIMA OCTAVA:	LICITACIÓN DESIERTA

La UNISTMO no adjudicará el contrato y declarará Desierta la Licitación cuando a su juicio, las proposiciones presentadas por los Licitantes no reúnan los requisitos de las Bases de Licitación o sus precios no fueren aceptables por rebasar el monto presupuestal asignado para la realización de la obra, y procederán a expedir una nueva convocatoria conforme a lo estipulado por el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

# DÉCIMA NOVENA:	COMUNICACIÓN DEL FALLO

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de la Licitación, la cual se celebrará el día 20 de diciembre del 2017 a las 10:00 Hrs., en las instalaciones de la UNIVERSIDAD DEL ISTMO (Campus Ixtepec), sita en Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 70110, levantándose el Acta correspondiente.

La UNISTMO podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha establecida en el párrafo anterior.

Dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de fallo podrán entregarse a los participantes, las propuestas no ganadoras, cuando estas rebasen el 10% sobre el monto de la propuesta ganadora y posterior a los 30 días naturales al fallo, las propuestas que no rebasen el porcentaje anteriormente indicado.

# VIGÉSIMA: DEL CONTRATO

- MODELO: Se anexa el modelo de contrato.

- FIRMA: Previo a la firma del contrato deberá presentar:

  - Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por Impuestos Federales correspondientes al último ejercicio Fiscal (2016). Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación de este rubro corresponderá al período de inscripción.

  - Original para cotejo y copia de la Cédula del Padrón de Contratistas de Obra Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca en materia estatal, la presentación de este documento es de carácter obligatorio; y del registro único de contratistas en materia federal, el cual es optativo.

  - Que no tienen adeudos fiscales a su cargo por impuestos federales distintos a ISAN e ISTUV.

  - Deberá presentar el documento actualizado y expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017.

  - En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestará que no ha incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, del Código Fiscal de la Federación.

  - El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el contrato correspondiente, dichos documentos serán los descritos en el numeral 3 o 4 de la Cláusula Tercera de estas bases dejando copia simple de los mismos a la convocante. Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

  - La firma del contrato se llevará a cabo el 21 de diciembre del 2017, a las 09:00 Hrs. en las instalaciones de la en la UNIVERSIDAD DEL ISTMO (Campus Juchitan), sita en Ciudad Universitaria s/n, Carretera Transísmica Juchitán - La Ventosa Km. 14, La Ventosa, Oax., C.P. 70102.

  - El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, adquiere el compromiso de firmarlo dentro del plazo que la UNISTMO señalará en el Acto de Fallo, de conformidad a lo establecido por el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; debiendo otorgar la garantía de los anticipos, la que deberá constituirse por la totalidad del monto concedido más el Impuesto al Valor Agregado y del cumplimiento del Contrato por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo incluyendo el I.V.A. Si el contrato no se formaliza dentro del plazo que establece el Artículo de referencia, por causas imputables al ganador, este será sancionado por la convocante, mediante al pago de una cantidad igual al 5% del importe total de su proposición, adjudicándose el contrato a la segunda proposición solvente más baja, siempre que esta no exceda del 10% (diez por ciento) del precio del primero, de acuerdo al artículo mencionado.

  - La proposición del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al Contrato.

  - El Licitante ganador deberá presentar de acuerdo al Artículo 9 y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado:

    - Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato.

    - Bimestralmente presentara acuse de recibo de la relación mensual de los trabajadores que intervinieron en la obra presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,

    - Asimismo, el contratista una vez terminada la obra, deberá presentar el aviso de terminación de la obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la conclusión, como requisito previo para el pago del finiquito de la obra.

- NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: En caso de que el Licitante adjudicado, decida no formalizar el Contrato o no presente las garantías dentro de los plazos señalados, la adjudicación y en su caso, el Contrato se considerarán nulo, sancionando al licitante mediante el pago de una cantidad igual al 5% del importe total de su proposición, a título de pena convencional, en beneficio de la UNIVERSIDAD DEL ISTMO. En tal situación la UNISTMO, procederá a adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre y cuando ésta no rebase el 10% de la propuesta primeramente aceptada en términos del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del Contrato, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

En el acto de entrega - recepción de la obra, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “LA UNISTMO” copia del formato de incidencia de obra en donde se le informa al Instituto Mexicano del Seguro Social la terminación de la obra.

- BITÁCORA DE OBRA: La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato.

- AJUSTE DE COSTOS: La UNISTMO realizara el ajuste de costos de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Novena del Contrato y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

# VIGÉSIMA PRIMERA:	CONDICIONES DE PRECIO

Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado y todos los pagos serán efectuados en Moneda Nacional.

# VIGÉSIMA SEGUNDA:	FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

El contratista deberá formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de treinta días naturales, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca:

- El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión, las estimaciones acompañadas de la documentación que de soporte correspondiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar y en su caso autorizar la estimación de que se trate;

- Para el caso de que derivado de la revisión hecha por la residencia de supervisión resultaren diferencias numéricas o técnicas, las partes tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder a la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario que no se llegue a la conciliación de algún trabajo, quedará pendiente y se seguirá conciliando a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación;

- Una vez cumplidos los requisitos señalados en los puntos que anteceden, presentada la documentación requerida por la UNISTMO para el cobro de las estimaciones, éstas serán pagadas dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción; y

El plazo a que se refiere el presente punto, podrá ser mayor cuando el contratista transmita sus derechos de cobro o crédito, previa autorización de la UNISTMO, a través de esquemas de factoraje financiero a proveedores, en el entendido que el plazo que se fije para el pago no podrá exceder de 180 días naturales, de conformidad a la fecha de corte que al efecto fijen la UNISTMO.

- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la UNISTMO, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente.

La Universidad del Istmo enviara los documentos a la Secretaría de Finanzas para la liberación del pago respectivo, mismo que se hará a través de la UNISTMO.

# VIGÉSIMA TERCERA:	CONTROVÉRSIAS E INCONFORMIDADES

Los licitantes interesados podrán inconformarse ante la SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca.

En caso de controversia, los interesados deberán observar lo dispuesto en el Título Noveno, Capítulo I de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

# VIGÉSIMA CUARTA:	COMPLEMENTARIAS

DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.

El licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación, en su carácter de contratista, deberá tener en el sitio de realización de los trabajos un profesional o técnico que sea su representante que cuente con suficiente experiencia en Obras similares, mismo que deberá estar dentro de los profesionistas expresados en el ANEXO 7.A.10.3 de estas bases de licitación.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

La Universidad del Istmo requiere que los trabajos que motivan esta licitación, se ejecuten y concluyan conforme al programa de ejecución en montos mensuales de la proposición y el plazo de ejecución consignados en el acta de fallo de la licitación y en la carta compromiso de la proposición, por lo que si el contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminación, por causas imputables a él, se le aplicará una pena convencional del 1% (Uno por ciento) sobre el trabajo no ejecutado, determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de la Universidad del Istmo; asimismo y a fin de verificar si el contratista está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa y montos mensuales de obra aprobados, la Universidad del Istmo, comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho Programa, en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada acumulada es menor que el de la que debió realizarse en el mes acumulado, la Universidad del Istmo, retendrá en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de la Universidad del Istmo, a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

El licitante no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con autorización escrita de la Universidad del Istmo.

TABULADOR.

El tabulador de los salarios que proponga el licitante para esta obra corresponderá al vigente en la zona o región donde se llevarán a cabo los trabajos.

RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE.

El licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación, en su carácter de contratista, será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la Universidad del Istmo. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista.